Phase 1: 2015

Segment 1 181,951

Segment 2 193,337

Segment 3 13,338

Segment c 11,527

Parking 90,000

monument 10,000

Wildlife viewing platforms (2) 40,000

sub-total 540,153

contngency 10% 54,015

soft costs 15% 81,000

Phase 1 total $675,188

Phase 2: 2016

Open Water Feature 183,000

Parking and access road 210,000

sub-total 393,000

contingency 10% 39,300

soft costs 15% 58,950

Phase 2 total $491,250

Phase 3: 2017

Segment 6 170,727

Segment 7 112,663

Segment k 37,079

monument 10,000

sub-total 293,390

contingency 10% 29,339

soft costs 15% 44,009

Phase 3 total $366,738

Phase 4: 2018

Segment 5 83,723

Segment e 29,538

Segment f 8,210

Segment g 19,924

Segment i 23,821

Wildlife viewing platform 20,000

sub-total 185,216

contingency 10% 18,522

soft costs 15% 27,782

Phase 4 total $231,520

Phase 5: 2019

Segment 4 80,295

Segment j 39,273

sub-total 119,568

contingency 10% 11,957

soft costs 15% 34,728

Phase 5 total $116,253

Phase 6: 2020

Nature Center (3100 sq. ft.) 750,000

Gathering Shelter 60,000

sub-total 810,000

contingency 10% 81,000

soft costs 15% 121,500

Phase 6 total 1,012,500

Total all 6 Phases $2,893,449